Gestion Proyecto Quadrotor Autónomo de Arquitectura Abierta, QA3

Cronograma

Actividades Primer Año	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
Rediseño Estructura Mecánica	{*}
Implementación enlace WiFi	{*}
Implementación y evaluación filtrado por Kalman	{*}
Documentación	{*}
Divulgación	{*}
Actividades Segundo Año	May	Jun	Jul	Ago	Set	Oct	Nov	Dic	Ene	Feb	Mar	Abr
Implementación medición de posición y velocidad mediante visión	{*}
Cálculo, codificación y ensayo de algoritmos para vuelo estacionario	{*}
Cálculo, codificación y ensayo de algoritmos para posicionamiento	{*}
Documentación	{*}
Divulgación	{*}